แบบรายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- งบประมาณ จาก กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

  - โครงการคลองสวย น้ำใส จากพลังงานธรรมชาติ ฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

(ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2559)

- วัตถุประสงค์

1.1) เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพน้ำโดยการเติมอากาศให้กับแหล่งน้ำโดยใช้พลังงานจากธรรมชาติ

1.2) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการใช้พลังงานจากธรรมชาติให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

- กิจกรรม

  - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารงานโครงการ

  - ดำเนินการจ้างสำรวจออกแบบกำหนดรูปแบบขนาด และติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เครื่องเติมอากาศ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 5 ชุด

- ออกแบบกำหนดรูปแบบขนาด และติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เครื่องเติมอากาศ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

- จ้างติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เครื่องเติมอากาศ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  จำนวน 5 ชุด

- งบประมาณ (บาท)

40,000,000.00 (สี่สิบล้านบาท)

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท/ร้อยละ)

23,522,000.00 บาท/ร้อยละ 58.81 (รวมรายการส่งคืนเงินเหลือจ่ายไว้ด้วยแล้ว)

- ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน งวดงานที่ 4,5

- ปัญหา/อุปสรรค

-

- ข่อเสนอแนะ

-