ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | มิ.ย.59-ก.ย.59 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านว่าน | กองช่าง | - | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 190,000 | สอบราคา | 60 | *ขอปรับแผนพัสดุ 2559 |
| 2 | มิ.ย.59-ก.ย.59 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านว่าน | กองช่าง | - | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 109,000 | สอบราคา | 60 | *ขอปรับแผนพัสดุ 2559 |
| 3 | มิย.59-กย.59 | โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา ม.2 จุดที่ 1 | กองช่าง | - | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 404,000 | สอบราคา | 45 | *ขอปรับแผนพัสดุ 2559 |

-2-

| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  |  |  |
| 4 | ต.ค.59-ก.ย.60 | งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ | สำนักงานปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 750,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 5 | ต.ค.59-ก.ย.60 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -ค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล -ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฏหมายฯ | สำนักงานปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 100,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 6 | ต.ค.59-ก.ย.60 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ -โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักงานปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 7 | ต.ค.59-ก.ย.60 | -โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ | สำนักงานปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 650,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 8 | ต.ค.59-ก.ย.60 | -ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | สำนักงานปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 9 | ต.ค.59-ก.ย.60 | ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน -ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงาน เช่น ปากกา แฟ้ม กระดาษ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ | สำนักงานปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 100,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |

-3-

| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  |  |  |
| 10 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุงานบ้านงานครัว -ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาถูพื้น แก้วน้ำจานรอง ฯลฯ | สำนักงานปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 11 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุก่อสร้าง -ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เสียม ตะปู ค้อน ฯลฯ | สำนักงานปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 12 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก แม่แรง ฯลฯ | สำนักงานปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 70,000 | - 0063 | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 13 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊งหุงต้ม ฯลฯ | สำนักงานปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 500,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 14 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุคอมพิวเตอร์ -ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ | สำนักงานปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 60,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 15 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุอื่นๆ -ค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ข้างต้นและไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีงบประมาณ | สำนักงานปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 100,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |

-4-

| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  |  |  |
| 16 | ต.ค.59-ก.ย.60 | งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะโฟเมก้า -ค่าจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า ขนาดกว้าง 75x180x75 จำนวน 10 ตัว | สำนักงานปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 28,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 17 | ต.ค.59-ก.ย.60 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | สำนักงานปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 100,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 18 | ต.ค.59-ก.ย.60 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องดับเพลิง -ค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ ฯลฯ | สำนักงานปลัด | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 40,000 | - 0063 | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 19 | ต.ค.59-ก.ย.60 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าใช้สอย โครงการ อบต. เคลื่อนที่ -ค่าใช่จ่ายโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เช่น ป้ายโครงการ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ | สำนักงานปลัด | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 20,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 20 | ต.ค.59-ก.ย.60 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ -ค่าใช่จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | สำนักงานปลัด | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 100,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |

-5-

| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  |  |  |
| 21 | ต.ค.59-ก.ย.60 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเช่น ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯลฯ | สำนักงานปลัด | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 80,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 22 | ต.ค.59-ก.ย.60 | โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร -ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ เช่น ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการอบรม ฯลฯ | สำนักงานปลัด | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 50,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 23 | ต.ค.59-ก.ย.60 | แผนงานการพาณิชย์ ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง -ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา มาตรวัดน้ำ ฯลฯ | สำนักงานปลัด | แผนงานพาณิชย์ | 100,000 | - 0063 | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 24 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุอื่น -ค่าจัดซื้อสารส้มคลอรีน | สำนักงานปลัด | แผนงานพาณิชย์ | 300,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 25 | ต.ค.59-ก.ย.60 | งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แรงม้า -ค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมไฟครบชุด | สำนักงานปลัด | แผนงานพาณิชย์ | 50,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 26 | ต.ค.59-ก.ย.60 | ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 27 | ต.ค.59-ก.ย.60 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 1 บ้านว่าน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | - | เงินอุดหนุน | 3,618,000 | ประกวดราคา | 150 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |

-6-

| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  |  |  |
| 28 | ต.ค.59-ก.ย.60 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 8 บ้านว่าน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | กองช่าง | อุตสหากรรมและการโยธา | - | เงินอุดหนุน | 4,930,600 | ประกวดราคา | 150 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 29 | 23 ต.ค.59 | วันปิยมหาราช -พวงมาลา | กองการศึกษา | แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ /งานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 30 | ต.ค.59-ธ.ค.59 | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 190,000 | - | - | ตกลงราคา | - | ตามระเบียบหนังสือสั่งการ |
| 31 | ต.ค.59-ธ.ค.59 | พัดลมติดเพดาน | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 25,300 | - | - | ตกลงราคา | - | ตามระเบียบหนังสือสั่งการ |
| 32 | ต.ค.59-ธ.ค.59 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 9,000 | - | - | ตกลงราคา | - | ตามระเบียบหนังสือสั่งการ |
| 33 | ต.ค.59-ก.ย.60 | อาหารเสริม(นม) -โรงเรียนบ้านเป้า -โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา -โรงเรียนบ้านแสนสุข -โรงเรียนบ้านว่าน | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 1,145,630 | - 0063 | - | สอบราคา | ทุกวันทำการ | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |

-7-

| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  |  |  |
| 34 | ต.ค.59-ก.ย.60 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย -การบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านว่าน -การเรียนการสอน(รายหัว) | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 616,000 187,000 803,000 | - | - | สอบราคา | ทุกวันทำการ | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 35 | ต.ค.59-ก.ย.60 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา -เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน -เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 803,000 | - | - | สอบราคา | ทุกวันทำการ | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 36 | ต.ค.59-ก.ย.60 | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองสวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 37 | ต.ค.59-ก.ย.60 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม | กองสวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 38 | ต.ค.59-ก.ย.60 | โครงการท้องถิ่นห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ | กองสวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | - | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 39 | ต.ค.59-ก.ย.60 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | กองสวัสดิการสังคม | สร้างความเข้มแข็งชุมชน | 100,000 | - 0063 | - | ตกลงราคา | 3 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 40 | ต.ค.59-ก.ย.60 | ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสำนักงาน | กองสวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |

-8-

| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  |  |  |
| 41 | ต.ค.59-ก.ย.60 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | กองสวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 5,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 42 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองสวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 5,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 43 | ต.ค.59-ก.ย.60 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | กองสวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 44 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุอื่น | กองสวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 45 | พ.ย.59-ก.ย.60 | วัสดุสำนักงาน | กองคลัง | แผนงานบริการงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง | 90,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 46 | พ.ย.59-ก.ย.60 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | แผนงานบริการงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง | 50,000 | - 0063 | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 47 | พ.ย.59 | โครงการประเพณีลอยกระทง -วัสดุก่อสร้าง -อาหารและเครื่องดื่ม -ป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณี | กองการศึกษา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 70,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 48 | พ.ย.59 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 20,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |

-9-

| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  |  |  |
| 49 | พ.ย.59-ม.ค.60 | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กองสวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 3,300 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 50 | ธ.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองคลัง | แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารการคลัง | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 51 | 5 ธ.ค.59 | โครงการวันพ่อ -วัสดุก่อสร้าง -พานพุ่ม , เทียน , ตะเกียง , พลุ -ป้ายเฉลิมพระเกียรติ | กองการศึกษา | แผนงานศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ/งานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 120,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 52 | ธ.ค.59-ก.พ.60 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดและเชื่อมความสัมพันธ์ -ค่าถ้วยรางวัล , เงินรางวัล -ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตัดสิน -และอื่นๆ ที่เกี่ยวแก่การนี้ | กองการศึกษา | แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ | 150,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 53 | ธ.ค.59-ก.พ.60 | ค่าใช้จ่ายในการนำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดเชื่อมความสัมพันธ์ -ค่าชุดกีฬา -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 54 | ธ.ค.59-ก.พ.60 | วัสดุกีฬา -ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ฯลฯ | กองการศึกษา | แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ | 90,000 | - 0063 | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |

-10-

| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  |  |  |
| 55 | ม.ค.-ก.ย.60 | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน -ตู้แขวนแฟ้ม 4 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตู้ | กองคลัง | แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารการคลัง | 19,500 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 56 | ม.ค.-ก.ย.60 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง -เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว จำนวน 1 เครื่อง | กองคลัง | แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารการคลัง | 16,000 23,000 | - | - | ตกลงราคา ตกลงราคา | 5 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 57 | ม.ค.-ก.ย.60 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี -การจัดทำแผนที่ภาษี อบต. บ้านว่าน -ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแก่การนี้ | กองคลัง | แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารการคลัง | 100,000 | - | - | ตกลงราคา | 45 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 58 | 14 ม.ค.60 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ -ค่าป้ายประชาสัมพัธ์โครงการ -ขนม -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 59 | 15 ม.ค.60 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 เส้นบ้านนายมนตรี บำรุงสักขวา-บ้านนายสุทัศน์ นามมัน | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 393,000 | - | - | สอบราคา | 60 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 60 | 15 ม.ค.60 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 เส้นทางบ้านนายบุญชู สาเสี่ยน-บ้านนายคำมูล ดวงเดช | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 301,000 | - | - | สอบราคา | 60 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 61 | 15 ม.ค.60 | ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยหนองสรวง หมู่ 7 บ้านกลางน้อย | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 90,000 | - 0063 | - | ตกลงราคา | 60 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |

-11-

| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  |  |  |
| 62 | ม.ค.60-ก.ย.60 | โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร | กองสวัสดิการและสังคม | สร้างความเข้มแข็งชุมชน | 50,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 63 | ก.พ.60-มิ.ย.60 | งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้สอย โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบล -ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | สำนักงานปลัด | แผนงานบริหารทั่วไป | 40,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ขออนุติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี |
| 64 | มี.ค.60-พ.ค.60 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ป้ายโครงการ วัคซีน ฯลฯ | สำนักงานปลัด | แผนงานสาธารณสุข | 60,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 65 | มี.ค.60-เม.ย.60 | โครงการวันผู้สูงอายุ | กองสวัสดิการและสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 100,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 66 | 15 เม.ย.60 | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 2 บ้านว่าน เส้นไปร้านแม็กเนื้อสด | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 354,000 | - | - | สอบราคา | 60 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 67 | 15 เม.ย.60 | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 3 บ้านแสนสุข เส้นบ้านนายบุญเรียบ คนดี ถึงทางข้ามลำห้วยคำ | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 244,000 | - | - | สอบราคา | 60 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 68 | 15 เม.ย.60 | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 5 บ้านผำไผ เส้นบ้านนายบุญมี ชอบศิลป์ – บ้านายเพชร จันสี | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 249,000 | - 0063 | - | สอบราคา | 60 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |

-12-

| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  |  |  |
| 69 | 15 เม.ย.60 | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 6 บ้านโพนธาตุ เส้นบ้านนายฉลอง –บ้านนางสมใจ อ่อนทอง | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 100,000 | - | - | ตกลงราคา | 60 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 70 | 15 เม.ย.60 | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 8 บ้านเป้า เส้นข้างศาลา SML –บ้านนายสุทัศน์ นึกชอบ | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 354,000 | - | - | สอบราคา | 60 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 71 | เม.ย.60-ก.ย.60 | ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 72 | เม.ย.60-ก.ย.60 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 100,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 73 | เม.ย.60-ก.ย.60 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 74 | เม.ย.60-ก.ย.60 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 75 | เม.ย.60 | โครงการประเพณีสงกรานต์ -วัสดุก่อสร้าง -อาหารและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณี | กองการศึกษา | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 20,000 | - 0063 | - | ตกลงราคา | 5 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |

-13-

| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  |  |  |
| 76 | เม.ย.60 | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น -ค่าวิทยากร -ค่าป้ายโครงการ -ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | กองการศึกษา | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 20,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 77 | เม.ย.60-พ.ค.60 | โครงการสร้างขวัญและกำลังใจเด็กก่อนวัยเรียน -ค่าป้ายโครงการ -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | กองการศึกษา | แผนการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 78 | พ.ค.60-ก.ย.60 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่างๆ ต่อเติมสำนักงาน อบต. บ้านว่าน | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 831,000 | - | - | สอบราคา | 120 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 79 | พ.ค.60 | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ -อาหารและเครื่องดื่ม -ป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณี -ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวแก่การนี้ | กองการศึกษา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 80,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 80 | พ.ค.60 | วัสดุสำนักงาน | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 20,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |

-14-

| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  |  |  |
| 81 | มิ.ย.60-ก.ค.60 | แผนงานสาธารณสุข ค่าใช้สอย โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ -ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เช่น ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน น้ำยาฆ่าเชื้อ ฯลฯ | สำนักงานปลัด | แผนงานสาธารณสุข | 100,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 82 | มิ.ย.60 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 20,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 83 | มิ.ย.60 | วัสดุการศึกษา | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
| 84 | 12 ส.ค.60 | โครงการวันแม่ -วัสดุก่อสร้าง พานพุ่ม -ภัตราหารน้ำดื่ม แด่พระภิกษุสงฆ์ | กองการศึกษา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 5 | ตามช่วงเวลาที่กำหนด |