แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต

ปี 2559-2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต

อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และได้สั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ทั้งในกรุงเทพมหานคร ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ในทุกมิติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ 1) กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต (ขยะมูลฝอยเก่า) 2)สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) เน้นการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ค้นทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม กำจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3)วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน เน้นให้ความรู้ประชาชน และบังคับใช้กฎหมายและคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระยะสั้น (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) ประกอบกับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2559 เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกาดรจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3Rs  คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ซึ่งมีหลักการสำคัญด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดให้เกิดผลตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อให้การขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โยใช้หลักการ 3Rs  คือการใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  นำกลับมาใช้ใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต พ.ศ.2559-2560 ขึ้น โดยให้ความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพื่อปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้น และผลักดันให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรตบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

/1.2 วัตถุประสงค์...

-2-

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรตมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามอำนาจหน้าที่ ที่ต้องทำ

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

3) เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต  ลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย

1.3 เป้าหมาย

ตำบลบึงทับแรต  มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอัตราอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักวิชาการ สามรถลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของอำเภอลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย โดยมีเป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้

1.3.1 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี ๒๕๕๙

1) ร้อยละ 100 ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ จัดกิจกรรมการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์

2) ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  ในพื้นที่สามรถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

3) ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน”

4) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย รอยละ 70 และขยะมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 85 ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ

1.3.2 จัดประชุมมอบนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรตและหมู่บ้าน/ชุมชน

1.3.3 จัดทำแผนปฏิบัติการในระดับอำเภอเพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจนและมีผลสัมฤทธิ์ ภายใน 1 ปี และรายงานผลการให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกเดือน ตามแบบรายงานที่กำหนด

1.3.4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม

/1.4  กรอบแนวคิด...

-3-

1.4 กรอบแนวคิด

1.4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มีกรอบแนวคิดการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ที่มีคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา มีการเชื่อมโยงทุกมิติ ของกการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวตน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความความสมดุลและยั่งยืนโดยนำทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สำคัญ ในส่วนของการเสริมสร้าง ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรากฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก ทั้งนี้ภายใต้การขับเคลื่อนและแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆที่สอดคล้องกับสภาพสังคม และการกระจาย การพัฒนาลงสู่พื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วม(Area-Function-Participation) ในจังหวัดในพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศและประเทศสู่ชุมชน ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน อย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่

1.4.2 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 เป็นแผนระยะกลางที่มีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อการพัฒนาในหลายมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยต้องพิจารณาบริบทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบด้าน โดยเฉพาะบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากแรงกดดันของกระแสแนวคิดและสถานการณ์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่เข้มแข็งของภาคเอกชน สิทธิชุมชนและส่งเสริมการกระจายอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย พ.ศ.2560

1.4.3 แผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2555-2559 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ.2555-2559 มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2555-2559 ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดกรอบและทิศทางในการจัดการมลพิษของประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ที่ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยมีกรอบแนวคิดของแผน ดังนี้

/1) ลดและควบคุม...

-4-

1) ลดและควบคุมการระบายมลพิษอันเนื่องมาจากชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ยานพาหนะและการคมนาคมขนส่ง โดยให้มีการจัดการมลพิษตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง และให้ทุกภาคส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและผลกระทบที่เกิดขึ้น

2) จัดการมลพิษในระบบพื้นที่ตามลำดับความสำคัญของปัญหา

3) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อและของเสียอันตรายชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการจัดการขยะอันตรายและสารอันตรายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

4) ประยุกต์ใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (polluter pays principle : ppp) การสนับสนุนการผลิตและการบริการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษให้เป็นเอกภาพ ทั้งทางด้านกฎหมาย  กฎระเบียบแผน และแนวทางการโดยประสานความร่วมมือในการจัดการมลพิษทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน

6) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเข้าร่วมดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ

1.5 นิยามและความหมาย

มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข,2534)

ขยะมูลฝอย (solid  waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นๆ และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือนยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)

ขยะย่อยสลาย (compostable  waste) หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากสัตว์หรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยขยะที่ย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุด คือพบมากถึง 64% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)

ขยะรีไซเคิล (Recyclable  waste) หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น สำหรับขยะรีไซเคิลนี้ เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับสองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ , 2548)

/ขยะอันตราย...

-5-

ขยะอันตราย  (Hazardous  waste)  หรือมูลฝอยอันตราย คือขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่  วัตถุระเบิด  วัตถุไวไฟ  วัตถุออกซิไดซ์  วัตถุมีพิษ  วัตถุที่ทำให้เกิดโรค  วัตถุกรรมมันตรังสี  วัตถุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคาเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเกิดอันตรายแก่บุคคล  สัตว์  พืช  ทรัพย์สิน  หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์  แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช  กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี  เป็นต้น  ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด   กล่าวคือ  พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)

ขยะทั่วไป (Generral  waste) มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะประเภทย่อย

สลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น สำหรับขยะทั่วไปนี้ เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบปริมาณ 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)

ขยะมูลฝอยติดเชื้อ หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยเหล่านั้นแล้ว สามารถทำให้เกิดโรคได้กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรคและการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ (กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ, 2548)

1) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง

2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้วสไลด์ และกระจกปิดสไลด์

3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ำจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สำลี ผ้าก็อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง

4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง

/ส่วนที่ 2...

-6-

ส่วนที่  2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลบึงทับแรต

1.ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลบึงทับแรต  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต   เมื่อวันที่   ๒๓

เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๔๐  เป็นองค์กรขนาดใหญ่  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด   ๓๙.๕๐   ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๔,๖๘๗.๕๐  ไร่  ตั้งอยู่เลขที่  ๘๐  ถนนลานกระบือ –  บึงทับแรต  หมู่ที่  ๔  ตำบลบึงทับแรต  อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร   ระยะห่างจาก  อำเภอลานกระบือประมาณ   ๑๓   กิโลเมตร   และระยะห่างจากจังหวัดกำแพงเพชรประมาณ  ๗๐  กิโลเมตร

อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต

อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่   ๓๙.๕๐   ตารางกิโลเมตร   หรือ   ๒๔,๖๘๗.๕๐   ไร่

เขตการปกครอง

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ต.หนองจิก	อ.คีรีมาศ	จ.สุโขทัย

ทิศใต้		ติดต่อกับ	ต.ลานกระบือ	อ.ลานกระบือ	จ.กำแพงเพชร

ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ต.นิคมพัฒนา	อ.บางระกำ	จ.พิษณุโลก

ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ต.หนองหลวง	อ.ลานกระบือ	จ.กำแพงเพชร

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

มีลักษณะเป็นที่ราบ ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตร  ปลูกข้าว  ปลูกถั่ว  ปลูกข้าวโพด  ปลูกอ้อย เลี้ยงสัตว์ และเป็นที่อยู่อาศัย

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ คลองชลประทาน  บึงสาธารณะ  สระหลวง

2. ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

ตำบลบึงทับแรตประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  8  หมู่บ้าน

2.2 การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 8 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 8 หมู่บ้าน รวมเป็น 16 คน

/3. ด้านประชากร...

-7-

3. ด้านประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  3,303 คน แยกเป็นชาย  1,669 คน หญิง  1,634 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559)

| หมู่ที่ | หมู่บ้าน | ประชากร |  |  | รวม (คน) | หลังคาเรือน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ชาย (คน) |  | หญิง (คน) |  |  |
| 1 | บ้านเด่นพระ | 199 |  | 194 | 393 | 133 |
| 2 | บ้านหนองท่าไม้ | 120 |  | 113 | 233 | 80 |
| 3 | บ้านบึงทับแรต | 203 |  | 197 | 400 | 137 |
| 4 | บ้านบึงสว่างอารมณ์ | 341 |  | 355 | 696 | 211 |
| 5 | บ้านหนองละมั่งทอง | 143 |  | 138 | 281 | 90 |
| 6 | บ้านทุ่งเกลา | 198 | 191 |  | 389 | 124 |
| 7 | บ้านประดู่งาม | 261 | 265 |  | 526 | 162 |
| 8 | บ้านทุ่งโพธิ์เงิน | 204 | 181 |  | 385 | 123 |
|  | รวม | 1,669 | 1,634 |  | 3,303 | 1,060 |

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 35 – 55 ปี

4. ด้านสภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต   ได้แก่

(1)  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต   สังกัด สพฐ.  สอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ถึง 		     มัธยมศึกษาปีที่  3

(2)  โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง สังกัด สพฐ. สอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ถึง

ประถมศึกษาปีที่  ๖

(3)  โรงเรียนบ้านเด่นพระ สังกัด สพฐ. สอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ถึง 			     ประถมศึกษาปีที่  ๖

/ศูนย์พัฒนา...

-8-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  1  แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต   จำนวนนักเรียนประมาณ    	  30   คน

ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.ตำบลบึงทับแรต)  1  แห่ง

4.2 สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต			1	แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน				8	แห่ง

5. ด้านระบบบริการพื้นฐาน

5.1  การคมนาคม / การจราจร

ถนน

ถนนสายทางหลักภายในตำบลบึงทับแรต   จำนวน   ๖   สาย   ประมาณการความยาว  ๓๒ 		กิโลเมตร ดังนี้

จำนวนถนนลาดยาง	๕	สาย  ประมาณการความยาว	๒๕	กิโลเมตร

จำนวนถนนคอนกรีต	๑	สาย  ประมาณการความยาว	 ๗	กิโลเมตร

ถนนสายทางภายในหมู่บ้าน	๖๔	สาย  ประมาณการความยาว  ๘๖	กิโลเมตร    ดังนี้

จำนวนถนนลูกรัง		๔๐  	สาย  ประมาณการความยาว  	๖๕	กิโลเมตร

จำนวนถนนลาดยาง	๗	สาย  ประมาณการความยาว	๑๑	กิโลเมตร

จำนวนถนนคอนกรีต	๑๗	สาย  ประมาณการความยาว	๑๐	กิโลเมตร

5.2 แหล่งน้ำ

 จำนวนคลอง   ๕  สาย  ดังนี้

๑.  คลองน้อย	 	ไหลผ่าน	หมู่ที่  ๕,๗,๑,๒

๒.  คลองคณฑี	 	ไหลผ่าน	หมู่ที่  ๕,๗,๓,๒

๓.  คลองคพต.	 	ไหลผ่าน	หมู่ที่  ๔

๔.  คลองชลประทาน   	ไหลผ่าน	หมู่ที่  ๔,๓

๕.  คลองน้ำเย็น	 	ไหลผ่าน	หมู่ที่  ๖,๘

 มีบึงสาธารณะบึงทับแรตสำหรับเก็บกักน้ำ  ๑  แห่ง  มีพื้นที่ประมาณ  ๒๗๕  ไร่  ตั้งอยู่ที่ หมู่  ๔  บ้านสว่างอารมณ์

(3)  การขนส่ง

การเดินทางเข้าถึงพื้นที่ทำได้โดยวิธีเดินทางโดยรถยนต์

(4)  การโทรคมนาคม / การสื่อสาร

จำนวน		-	แห่ง

5.3 การไฟฟ้า

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จำนวน  1,060  ครัวเรือน

/5.4 การประปา...

-9-

5.4 การประปา

จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ .............735 ............ ครัวเรือน

| # ลำดับที่ | ชื่อประปาหมู่บ้าน | จำนวน(ตัว) | สถานที่ตั้ง | จำนวนครัวเรือน ที่ได้รับบริการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ระบบประปาหมู่บ้านเด่นพระ | ๑ | หมู่ที่ ๑ บ้านเด่นพระ | ๗๔ |
| ๒ | ระบบประปาหมู่บ้านหนองท่าไม้ | ๒ | หมู่ที่ ๒ บ้านหนองท่าไม้ | ๔๗ |
| ๓ | ระบบประปาหมู่บ้านบึงทับแรต | ๓ | หมู่ที่ ๓ บ้านบึงทับแรต | ๘๘ |
| ๔ | ระบบประปาหมู่บ้านสว่างอารมณ์ | ๓ | หมู่ที่ ๔ บ้านสว่างอารมณ์ | ๑๕๑ |
| ๕ | ระบบประปาหมู่บ้านหนองละมั่งทอง | ๒ | หมู่ที่ ๕ บ้านหนองละมั่งทอง | ๕๕ |
| ๖ | ระบบประปาหมู่บ้านทุ่งเกลา | ๔ | หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกลา | ๑๒๔ |
| ๗ | ระบบประปาหมู่บ้านประดู่งาม | ๓ | หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่งาม | ๑๐๙ |
| ๘ | ระบบประปาหมู่บ้านทุ่งโพธิ์เงิน | ๒ | หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโพธิ์เงิน | ๘๗ |
| รวม |  | ๒๐ | รวม | ๗๓๕ |

หน่วยงานที่ดำเนินบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน คือ คณะกรรมการบริหารกิจการประปาและ	บำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑- ๘

5.5 โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

5.6 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ลานกระบือ ตั้งอยู่ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ไปทางทิศใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร

6. ด้านระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว   ข้าวโพด  ปลูกถั่ว ปลูกมันสำปะหลัง  ไร่อ้อย ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

6.2 การปศุสัตว์

ตำบลบึงทับแรต มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร

/6.3  แรงงาน...

-10-

6.3 แรงงาน

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว   ข้าวโพด  ปลูกถั่ว ปลูกมันสำปะหลัง  ไร่อ้อย ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

7. ด้านเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

มีจำนวน 8 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้

| หมู่ที่ | หมู่บ้าน | ประชากร |  |  | รวม (คน) | หลังคาเรือน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ชาย (คน) |  | หญิง (คน) |  |  |
| 1 | บ้านเด่นพระ | 199 |  | 194 | 393 | 133 |
| 2 | บ้านหนองท่าไม้ | 120 |  | 113 | 233 | 80 |
| 3 | บ้านบึงทับแรต | 203 |  | 197 | 400 | 137 |
| 4 | บ้านบึงสว่างอารมณ์ | 341 |  | 355 | 696 | 211 |
| 5 | บ้านหนองละมั่งทอง | 143 |  | 138 | 281 | 90 |
| 6 | บ้านทุ่งเกลา | 198 | 191 |  | 389 | 124 |
| 7 | บ้านประดู่งาม | 261 | 265 |  | 526 | 162 |
| 8 | บ้านทุ่งโพธิ์เงิน | 204 | 181 |  | 385 | 123 |
|  | รวม | 1,669 | 1,634 |  | 3,303 | 1,060 |

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว   ข้าวโพด  ปลูกถั่ว ปลูกมันสำปะหลัง  ไร่อ้อย ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร

มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ คลองชลประทาน  บึงสาธารณะ  สระหลวง

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน

8. ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

8.1 การนับถือศาสนา

ประชาชน หมู่ที่ 1-8 นับถือศาสนาพุทธ

โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้

วัด   มีจำนวน   4    วัด	ได้แก่

๑.  วัดเด่นพระ		หมู่ที่ ๑  บ้านเด่นพระ

๒.  วัดหนองท่าไม้	หมู่ที่ ๒  บ้านหนองท่าไม้

๓.  วัดบึงทับแรต		หมู่ที่ ๓  บ้านบึงทับแรต

๔.  วัดหนองละมั่งวังสระทอง  หมู่ที่ ๕  บ้านหนองละมั่งทอง

/สำนักสงฆ์...

-11-

สำนักสงฆ์   2	แห่ง ได้แก่

1.  สำนักปฏิบัติธรรมบึงสว่างอารมณ์สามัคคีธรรม  หมู่ที่ ๔ บ้านสว่างอารมณ์

๒.  สำนักที่พักสงฆ์ประดู่งามมงคลธรรม	หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่งาม

เมรุเผาศพ   ๔     แห่ง   ได้แก่

๑.  วัดเด่นพระ			หมู่ที่ ๑  บ้านเด่นพระ

๒.  วัดหนองท่าไม้		หมู่ที่ ๒  บ้านหนองท่าไม้

๓.  วัดบึงทับแรต			หมู่ที่ ๓  บ้านบึงทับแรต

๔.  วัดหนองละมั่งวังสระทอง	หมู่ที่ ๕  บ้านหนองละมั่งทอง

8.2 ประเพณีและงานประจำปี

ช่วงเดือนพฤศจิกายน งานแข่งขันเรือพาน  หมู่ที่ 2  และหมู่ที่ 5

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  	หมู่ที่  7  บ้านประดู่งาม

ด้านการเพาะเห็ดนางฟ้า  หมู่ที่  2  บ้านหนองท่าไม้

ด้านการทำขนมไทย  	หมู่ที่  2  บ้านหนองท่าไม้

ด้านการเลี้ยงจิ้งหรีด  	หมู่ที่  2  บ้านหนองท่าไม้

ด้านการกรองหญ้าคา  	หมู่ที่  2  บ้านหนองท่าไม้

ด้านการจักรสาน  	หมู่ที่  2  บ้านหนองท่าไม้

ภาษาถิ่น คือ

ภาษากลาง

9.  ด้านแหล่งน้ำ

 จำนวนคลอง   ๕  สาย  ดังนี้

๑.  คลองน้อย	 	ไหลผ่าน	หมู่ที่  ๕,๗,๑,๒

๒.  คลองคณฑี	 	ไหลผ่าน	หมู่ที่  ๕,๗,๓,๒

๓.  คลองคพต.	 	ไหลผ่าน	หมู่ที่  ๔

๔.  คลองชลประทาน   	ไหลผ่าน	หมู่ที่  ๔,๓

๕.  คลองน้ำเย็น	 	ไหลผ่าน	หมู่ที่  ๖,๘

 มีบึงสาธารณะบึงทับแรตสำหรับเก็บกักน้ำ  ๑  แห่ง  มีพื้นที่ประมาณ  ๒๗๕  ไร่  ตั้งอยู่ที่  		      หมู่  ๔  บ้านสว่างอารมณ์

/ส่วนที่ 3...

-12-

ส่วนที่ 3

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต

3.1 วิสัยทัศน์

บึงทับแรต รักสะอาด ปราศจากมลพิษ พี่น้องทุกคนร่วมคิด หาวิธีจัดการขยะ

3.2 เป้าประสงค์/พันธะกิจ

1. ปรับปรุงฟื้นฟู ระบบกำจักขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ

2. มีการจัดการขยะมูลฝอยที่สะสมอย่างถูกหลักวิชาการ

3. กำหนดฟื้นที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอย

4. มีพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์

5. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5   ของปริมาณขยะมูลฝอยที่มีอยู่ภายใน 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560)

3.3 กรอบแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต

3.3.1 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต พ.ศ. 2559-2560 มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมกำจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการใช้น้อย ใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3) มีการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

4) สร้างวินัยในชุมชนมุ่งสู่การจัดการที่ยังยืน เน้นให้ความรู้ประชาชน และบังคับใช้กฎหมาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด นายอำเภอ เป็นผู้บริหารจัดการในภาพรวมของอำเภอ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เป็นผู้บริหารในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.4 ยุทธศาสตร์ของแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/ส่วนราชการ/องค์กรเอกชน

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม

- จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/ส่วนราชการ/องค์กรเอกชน ให้ถูกหลักวิชาการ

- กำหนดเขตพื้นที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอย

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีที่จุดรวบรวมขยะอันตรายในหมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 จุด โดยไม่ให้เกิดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชน

/ยุทธศาสตร์...

-13-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างนิสัยของคนในชุมชนในการนำขยะกลับมาใช้ใหม่

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

- ส่งเสริมให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล

- ส่งเสริมการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ

- ส่วนราชการ/องค์กร กำหนดมาตรการให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

แนวทางการพัฒนา

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือประกาศท้องถิ่นในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย

- อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศเขตพื้นที่ห้ามเทกอง รวมถึงห้ามมิให้มีศูนย์ขนถ่ายขยะมูลฝอยในเขตชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวินัยของคนมุ่งสู่การบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

- บังคับใช้กฎหมาย

- สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย

- ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ การลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง

- จัดกิจกรรมสร้างนิสัยการจัดการขยะมูลฝอยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาทุกสังกัดในตำบลบึงทับแรต

- ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ตรวจสอบ ดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทิ้งขยะ กากอุตสาหกรรม

- สนับสนุนการใช้สื่อมวลชนช่วยปลุกกระแสสังคม เพื่อสร้างวินัยคนในชาติให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย

- ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ และกองทุนฌาปนกิจชุมชนเพื่อบริหารจัดการรายได้จากการซื้อขายขยะชุมชน

ส่วนที่ 4

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของตำบลบึงทับแรต

4.1 แผนงานระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2560)

แผนงานที่ 1: ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม

- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟมในชุมชนส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ปรับปรุง ฟื้นฟู สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ และห้ามเทกอง

แผนงานที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ต้องมีการคัดแยกขยะอย่างถูกหลักวิชาการ

แผนงานที่ 3 : ส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยหรือศูนย์

- พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยหรือศูนย์ และส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้

แผนงานที่ 4 : ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบังคับใช้กฎหมาย

- สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ หรือปรับปรุงเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย

- ตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง/กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกหลักวิชาการ

แผนงานที่ 5 : สร้างจิตสำนึก

- สร้างความรับรู้ให้กับประชาชน เยาวชน ให้ทราบถึงปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการลด คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

- จัดกิจกรรม big cleaning day  ในหน่วยงาน และชุมชน

- ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม หรือวัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- สถานศึกษากำหนดหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสอนในสถานศึกษาทุกสังกัด และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 6 : การติดตามประเมินผล

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

4.2 ขอบเขตของการบริการจัดเก็บ

จัดเก็บและจัดการขยะที่เกิดขึ้น  ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรตซึ่งระบบการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต  ซึ่งใช้ระบบผู้ทิ้งเป็นผู้คัดแยกขยะตามประเภทเอง  โดยแบ่งขยะออกเป็น  5  ประเภท  ขยะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ , ขยะนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ , ขยะเศษอาหารขยะมีพิษ , และขยะเศษวัสดุ  และวิธีการจัดเก็บขยะ จะจัดเก็บขยะที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน ตามแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

/ขั้นตอนการ...

-15-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เจ้าหน้าที่ได้แบ่งวัน  เวลา  ในการปฏิบัติงานของพนักงาน  ดังนี้

พนักงานจัดเก็บขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต    จำนวน    7  คน

ปฏิบัติงาน  ตั้งแต่เวลา  08.30  น.

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานจัดเก็บและจัดการขยะภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรตจะแบ่งเก็บตามหมู่บ้านซึ่งมีทั้งหมด  8  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8  ซึ่งได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ดังนี้

แผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

| วันปฏิบัติงาน | พื้นที่ดำเนินการ | จำนวนถังขยะ (ถัง) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| วันจันทร์ | 1. บ้านเด่นพระ หมู่ที่ 1 2. บ้านหนองท่าไม้ หมู่ที่ 2 | 53 36 | ปริมาณการจัดเก็บขยะมูลฝอยประมาณ 0.3-1.00 ตัน/วัน |
| วันอังคาร | 1. บ้านบึงทับแรต หมู่ที่ 3 2. บ้านบึงสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 4 | 53 101 |  |
| วันพุธ | 1. บ้านหนองละมั่งทอง หมู่ที่ 5 2. บ้านทุ่งเกลา หมู่ที่ 6 | 39 42 |  |
| วันพฤหัสบดี | 2. บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 7 2. บ้านทุ่งโพธิ์เงิน หมู่ที่ 8 | 83 48 |  |
| วันศุกร์ | เก็บชดเชยในพื้นที่ที่ยังเก็บไม่หมดตามแผนการจัดเก็บ | - |  |

สถานที่กำจัด

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรตได้ทำ  MOU  ร่วมกับทางเทศบาลลานกระบือ  และ อปท.ทั้ง 7  แห่ง เพื่อนำขยะมูลฝอยไปทิ้งที่ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศลานลานกระบือ  โดยคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ  350  บาท/ตัน

ส่วนที่ 5

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

- ตำบลแต่งตั้งคณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับอำเภอ โดยมีอำเภอเป็นประธานคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- จัดทำแผนระดับตำบล เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีการ

ดำเนินการคัดแยกขยะ

2)  กำหนดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด

3)  กำหนดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายอย่างน้อยหมู่/ชุมชน เพื่อนำไปดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ

การระดับอำเภอ

4)  ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด

สะอาด”เสนอนายอำเภอลานกระบือ

5)  หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอำเภอ

2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด”ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานคณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1)  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยในพื้นที่

2)  จัดทำแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น โดยการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการ

ดำเนินงานให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่

3)  กำหนดจุดรวบรวมของเสียอันตรายอย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ ๑ จุด

4)  ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะให้แก่ประชาชนในพื้นที่

5)  สนับสนุนงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อนำไปดำเนินการตามฃ

แผนปฏิบัติการในระดับท้องถิ่น

6)  ติดตามและประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัด

สะอาด”เสนอต่อนายอำเภอ

7)  หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทนำ

การจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพและมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายและการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งที่ชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งจะทาให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ก่อให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในอาชีพรวมทั้งเพื่อเป็นการดึงดูดจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไปซึ่งในการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพฉบับนี้เป็นการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแท่งซึ่งจะเข้าสู่ระบบในวันที่                       ๑ มกราคม ๒๕๕๙ นี้

งานบริหารงานบุคคล

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์

คู่มือความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม