บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยบุญแก้ว หมู่ที่ 11 ตามแผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 29 | - ก่อสร้างคูระบายน้ำชนิดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.60x1.00 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 100 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ บริเวณซอยบุญแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | 277,000 | หมู่ 11 ซอยบุญแก้ว | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลานนาค (ตอนบน) หมู่ที่ 7 ตามแผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 26 | - ก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลานนาค (ตอนบน) หรือซอย บ้านผู้ใหญ่วรรณ บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร | 974,000 | หมู่ 7 ซอยลานนาค (ตอนบน) หรือซอยบ้านผู้ใหญ่วรรณ บ้านเหนือคลอง | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่เสริม คงสา หมู่ที่ 12 ตามแผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 30 | - ก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านผู้ใหญ่เสริม คงสา บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 565 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,260 ตารางเมตร | 1,475,000 | หมู่ 12 ซอยบ้านผู้ใหญ่เสริม คงสา บ้านราษฎร์พัฒนา | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายบุญส่ง เพ็ชระ หมู่ที่ 16 ตามแผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 34 | - ก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายบุญส่ง เพ็ชระ บ้าน ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 285 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร | 769,000 | หมู่ 16 แยกบ้านนายบุญส่ง เพ็ชระ บ้านห้วยทรายขาว | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพังปูน – ทุ่งสันไฟลาม หมู่ที่ 6 ตามแผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 25 | - ก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพังปูน-ทุ่งสันไฟลาม มหาราช หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตรและงานเรียงหินใหญ่ป้องกันไหล่ทาง จำนวน 550 ตารางเมตร | 1,940,000 | หมู่ 6 สายคลองพังปูน-ทุ่งสันไฟลาม มหาราช | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนบปริก หมู่ที่ 13 ตามแผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 31 | - ก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนบปริก บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.0+000-0+994 กว้าง 4.00 และ กม.0+994-1+105 กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,105 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,364.50 ตารางเมตร | 2,830,000 | หมู่ 13 สายนบปริก บ้านห้วยแก้ว | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังศาลาหลวงตาแก้ว-หลวงตาทอง (หน้าวัดวิภาวดีรังสิต) หมู่ที่ 7 ตามแผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 27 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังศาลาหลวงตาแก้ว-หลวงตาทอง (หน้าวัดวิภาวดีรังสิต) บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร | 468,000 | หมู่ 7 สายหลังศาลาหลวงตาแก้ว-หลวงตาทอง (หน้าวัดวิภาวดีรังสิต) บ้านเหนือคลอง | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยด้วน-บ้านหนองเมา หมู่ที่ 9 ตามแผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 28 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยด้วน-บ้านหนองเมา บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 880 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,520 ตารางเมตร | 2,269,000 | หมู่ 9 สายห้วยด้วน-บ้านหนองเมา บ้านนาชุมเห็ด | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการบุกเบิกถนนสานบ้าน นายถาวร หมู่ที่ 14 ตามแผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 32 | - บุกเบิกถนนสานบ้านนายถาวร ผิวจราจรชนิดหินคลุก สายบ้านนายถาวร เชื่อมคลองน้ำเฒ่า บ้านพรุกำ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ขนาดถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,050 เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุก หนา 0.15 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น จำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร | 833,000 | หมู่ 14 สายบ้านนายถาวร เชื่อมคลองน้ำเฒ่า บ้านพรุกำ | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยโรงเรียน 2 หมู่ที่ 16 ตามแผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 33 | - ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.20 x 1.00 เมตร ความยาวบ่อพัก 107 เมตร พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 777,000 | หมู่ 16 ซอยโรงเรียน 2 | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการก่อสร้างสะพานข้าม คลองหล หมู่ที่ 18 ตามแผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 35 | - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม คลองหล บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบไม่มีทางเท้า ขนาดผิวจราจรสะพาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร | 1,000,000 | หมู่ 18 สะพานข้ามคลองหล บ้านหนองตอเสียด | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการติดตั้งป้ายชื่อ ถนน/ซอย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง ตามแผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 143 | - ติดตั้งป้ายชื่อ ถนน/ซอย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน 50 ป้าย เป็นชนิดป้ายชื่อแบบปฏิมากรรมไฟเบอร์กล๊าสกรอบป้ายอะลูมิเนียม พื้นป้ายปิดแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีน้ำเงิน ตัวอักษรเป็นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว ขนาดป้าย 0.25x 0.75 เมตร เสาป้ายเป็นเสาเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว สูงจากพื้นดิน 2.50 | 490,000 | หมู่ 1-18 ป้ายชื่อ ถนน/ซอย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน 50 ป้าย | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 ตามแผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 148 | - ค่าเจาะบ่อบาดาล ชนิดท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 43 - 100 เมตร ขนาดปั๊มน้ำชนิดจมน้ำ ไฟฟ้า 1 เฟส แรงม้าไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ปริมาณน้ำต้องไม่น้อยกว่า 5.0 ลบ.ม. /ชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ บริเวณหน้าฝายนาเหนง (ระบบประปาเทศบาล บ้านมหาราช หมู่ที่ 6) ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติมาตรฐาน | 343,000 | หมู่ 6 บ่อบาดาล บ้านมหาราช | กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 ตามแผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 148 | - ค่าเจาะบ่อบาดาล ชนิดท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 43 - 100 เมตร ขนาดปั๊มน้ำชนิดจมน้ำ ไฟฟ้า 1 เฟส แรงม้าไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ปริมาณน้ำต้องไม่น้อยกว่า 5.0 ลบ.ม. /ชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ (ระบบประปาเทศบาล บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10) ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติมาตรฐาน | 343,000 | หมู่ 10 บ่อบาดาล บ้านหนองสามสิบ | กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเวียงสระ (ตามแผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 145) หมายเหตุ - ทั้งนี้ห้วงระยะเวลาดำเนินงานขึ้นอยู่กับสถานะการคลังในแต่ละ ไตรมาส | 1. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนชลประทาน หมู่ที่ 10 จำนวน 90,000 บาท 2.โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13จำนวน 360,000 บาท 3. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ที่ 5 จำนวน 410,000 บาท 4. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านส้อง หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 16 จำนวน 136,000 บาท 5.โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะซอยต้นหูกวาง – บ้านโคกหลา หมู่ที่ 5 จำนวน 126,000 บาท 6.โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย 4015 บ้านในไร่ ถึงจุดแบ่งแดน หมู่ที่ 12 จำนวน 130,000 บาท | 1,252,000 | -หมู่ 10 ถนนชลประทาน -หมู่ 13บ้านห้วยแก้ว -หมู่ 5 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง - หมู่ 8 เชื่อมหมู่ 16 -หมู่ 5 ซอยต้นหูกวาง – บ้านโคกหลา -หมู่ 12 ถนนสาย 4015 บ้านในไร่ ถึงจุดแบ่งแดน | กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบ ผด 02

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลานนาค หมู่ที่ 13 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายลานนาค หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,920 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร | 5,140,000 | หมู่ 13 สายลานนาค | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการพาณิชย์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล ระบบประปาเหมืองห้วยในเขา บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 8 (ตามแผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 3) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาเทศบาล ระบบประปาเหมือง ห้วยในเขา บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | 499,800 | หมู่ 8 ระบบประปาเหมืองห้วยในเขา บ้านหนองชุมแสง | กองช่าง งานกิจการประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

แบบ ผด 02

# บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 112 ลำดับที่ 2) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ อาหารสัตว์ กระถางไม้ เครื่องมือการเกษตร ต่างๆ เป็นต้น | 5,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 43 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำหรับโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาตามโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างคัดลอกข้อมูลที่ดินและค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าเช่าอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 500,000 | ทต. บ้านส้อง | กองคลัง งานบริหารงานคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 112 ลำดับที่ 22 ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ อาหารสัตว์ กระถางไม้ เครื่องมือการเกษตร ต่างๆ เป็นต้น | 10,000 | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุม โรคเอดส์ (แผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 44 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าคู่มือประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 10,000 | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 113 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำคู่มือประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 15,000 | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอาหารปลอดภัย (แผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 45 ลำดับที่ 2) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารปลอดภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวุฒิบัตร ค่าคู่มือประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 15,000 | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 113 ลำดับที่ 2 ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายสถานที่ให้บริการ ค่าไวนิล ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 10,000 | หมู่ 1-18 | กองสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออกในชุมชน (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 115 ลำดับที่ 5) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าไวนิล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 20,000 | หมู่ 1-18 | กองสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเป็นค่าการดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน (แผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 91-108) | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ อสม. ในเขต หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 18 หมู่บ้าน โดยให้ อสม.ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข การจัดการปัญหาสุขภาพ เป็นต้น | 360,000 | หมู่ 1-18 | กองสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดทำแผนชุมชน (แผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 46 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 20,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 127 ลำดับที่ 10) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 50,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 128 ลำดับที่ 12) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 300,000 | หมู่ 1-18 | สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 124 ลำดับที่ 2) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 50,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 130 ลำดับที่ 5 ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ อาหารสัตว์ กระถางไม้ เครื่องมือการเกษตร ต่างๆ เป็นต้น | 3,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 134 ลำดับที่ 9) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 40,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 134 ลำดับที่ 8) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่ม เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปั้นรูปเหมือนหัวสัตว์ กลุ่มผลิตเครื่องแกง ฯลฯ | 50,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านส้อง กีฬาเครือข่าย (แผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 109 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านส้อง โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายบ้านส้อง | 130,000 | โรงเรียน วัดบ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกรีฑา นักเรียน (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 140 ลำดับที่ 9) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียนเครือข่ายบ้านส้อง ประจำปี 2562 เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 30,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานกีฬาและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต่างๆ (แผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 47 ลำดับ ที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาลหรือการจัดกีฬานันทนาการ เพื่อสร้างความรักสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชน ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทีมกีฬา ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ชุดแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนผู้ควบคุมผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ในการฝึกซ้อมเก็บตัว และเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 450,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานกีฬาและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดซื้อวัสดุกีฬา (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 139 ลำดับที่ 7) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ทางการกีฬา | 50,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานกีฬาและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานการพาณิชย์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 141 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ อาหารสัตว์ กระถางไม้ เครื่องมือการเกษตรต่างๆ เป็นต้น | 2,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานกิจการประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.8 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 142 ลำดับที่ 2) | - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง | 18,765,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานงบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 142 ลำดับที่ 3) | - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง | 3,916,800 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานงบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 143 ลำดับที่ 4) | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง | 180,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานงบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 142 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านส้อง | 400,000 | ทต. บ้านส้อง | กอง สาธารณสุขฯ งานงบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 143 ลำดับที่ 5) | - เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้อง | 500,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 144 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเลือกตั้งและการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกจังหวัด | 500,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร. (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 147 ลำดับที่ 5) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร. | 30,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการความปลอดภัยทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง) (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 150 ลำดับที่ 16) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการหรือจัดกิจกรรมความปลอดภัยทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง) เช่น กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติการในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น | 50,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และหรือฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 146 ลำดับที่ 4) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมและหรือฝึกสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 200,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม “หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย และ อปพร.” (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUETEAM : OTOS) (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 148 ลำดับที่ 9) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรม “หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย และ อปพร.” (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUETEAM : OTOS) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ | 30,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเสริมสร้างเด็กและเยาวชน/ผู้เกี่ยวข้อง เรียนรู้และรับมือภัยพิบัติ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 149 ลำดับที่ 12) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมรณรงค์ป้องกันหรือรับมือภัยพิบัติ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 151 ลำดับที่ 21) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น หัวฉีดน้ำ ท่อดูดน้ำ ข้อต่อ วัสดุดับเพลิงอื่นๆ เป็นต้น | 30,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.3  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและต้านภัย ยาเสพติด (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 153 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 30,000 | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 160 ลำดับที่ 8) | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 20,000 | หมู่ 1-18 | กอง สาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรักษ์ป่าพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 157 ลำดับที่ 2) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 10,000 | หมู่ 1-18 | กอง สาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 167 ลำดับที่ 2) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินงาน | 10,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 167 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และ 12 สิงหาคม 2562 และตามโครงการพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ต่างๆ ฯลฯ | 15,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | อุดหนุนสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 246 ลำดับที่ 1) | - อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาฯมหาราชินี 2562 งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 และวันวิภาวดีรังสิต 16 กุมภาพันธ์ 2562 และวันสำคัญต่างๆ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 70,000 | ทต. เวียงสระ | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 170 ลำดับที่ 6) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ | 50,000 | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 171 ลำดับที่ 11) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 40,000 | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 168 ลำดับที่ 2) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงาน การจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 50,000 | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 169 ลำดับที่ 3) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 50,000 | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการจัดกิจกรรมสถานศึกษาสัมพันธ์ประจำปี (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 172 ลำดับที่ 13) | - เพื่อจัดกิจกรรมสถานศึกษาสัมพันธ์ร่วมกับองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 20,000 | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 172 ลำดับที่ 14) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ | 20,000 | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 171 ลำดับที่ 10) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก | 465,800 | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านส้อง (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 168 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการผลงานเด็กในระดับชั้นเรียน | 20,000 | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ค่าอาหารกลางวัน (แผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 48 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาของเทศบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง) | 1,342,600 | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (แผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 166 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง | 8,540,000 | สถานศึกษาในเขตเทศบาล | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าอาหารเสริม (นม) (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 169 ลำดับที่ 4) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง และโรงเรียนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 4,616,150 | ศพด. ทต. บ้านส้อง, โรงเรียนในเขตเทศบาล | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV หรือ (Android TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท - ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม จำนวน 1 ชุด ราคา 1,200 บาท - เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม IRD จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,500 บาท (รายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑ์ตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0023.3/ว 8058 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561) | 30,700 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) | ศพด. ทต.บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (แผนพัฒนาฯสี่ปีหน้า 175 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จ่ายเป็นค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 130,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯสี่ปีหน้า 175 ลำดับที่ 1) | - ค่าใช้จ่ายเนื่องในการจัดงานวันสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 150,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าของรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 250,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

# บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 190 ลำดับที่ 29) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุม และการจัดเวทีประชาคม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน แบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 25,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงานบริหาร ทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 177 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงานตามโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 150,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงานบริหาร ทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 178 ลำดับที่ 3) | - เพื่อจ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฯลฯ | 100,000 | ทต. บ้านส้อง | กองคลังงานบริหาร งานคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 178 ลำดับที่ 4) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 300,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงานบริหาร ทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 50,000 | ทต. บ้านส้อง | กองคลัง งานบริหารงานคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 179 ลำดับที่ 6) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ | 110,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงานบริหาร ทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ | 90,000 | ทต. บ้านส้อง | กองคลังงานบริหาร งานคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แผนพัฒนาฯสี่ปีหน้า 179 ลำดับที่ 7) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ โคมไฟ เป็นต้น | 30,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงานบริหาร ทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 180 ลำดับที่ 8) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ำดื่ม ฯลฯ | 10,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงานบริหาร ทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ำดื่ม ฯลฯ | 5,000 | ทต. บ้านส้อง | กองคลัง งานบริหารงานคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 180 ลำดับที่ 9) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ | 30,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงานบริหาร ทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ | 20,000 | ทต. บ้านส้อง | กองคลัง งานบริหารงานคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 180 ลำดับที่ 10) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ | 350,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ | 60,000 | ทต. บ้านส้อง | กองคลัง งานบริหารงานคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 181 ลำดับที่ 13) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผงปิดประกาศ ฟิล์ม อัดขยายรูป เป็นต้น | 5,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผงปิดประกาศ ฟิล์ม อัดขยายรูป เป็นต้น | 15,000 | ทต. บ้านส้อง | กองคลัง งานบริหารงานคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 181 ลำดับที่ 11) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม หมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ เป็นต้น | 60,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม หมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ เป็นต้น | 60,000 | ทต. บ้านส้อง | กองคลัง งานบริหารงานคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าจ้างเหมาบริการจัดจ้างสถาบันทางวิชาการทำการวิจัยและประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 179 ลำดับที่ 5) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จัดจ้างสถาบันทางวิชาการทำการวิจัยและประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | 15,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 191 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 20,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงาน ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 191 ลำดับที่ 2) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ | 10,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงาน ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 191 ลำดับที่ 3) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำดื่ม ฯลฯ | 5,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงาน ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 192 ลำดับที่ 4) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรกฯลฯ | 40,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงาน ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 192 ลำดับที่ 5) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ | 300,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงาน ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 193 ลำดับที่ 8) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผงปิดประกาศ ฟิล์ม อัดขยายรูป เป็นต้น | 3,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงาน ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 193 ลำดับที่ 7) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวกดับเพลิง ชุดวอร์ม ชุดดับเพลิง รองเท้าหุ้มข้อ เข็มขัดนิรภัย ถุงมือดับเพลิงฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง อปพร. เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 15,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงาน ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 192 ลำดับที่ 6) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม หมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ เป็นต้น | 10,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงาน ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | จัดซื้อวัสดุอื่น (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 193 ลำดับที่ 9) | - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น กรวยจราจร และอุปกรณ์ป้องกันการจราจร ฯลฯ | 25,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงาน ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.3 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 200 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 50,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 200 ลำดับที่ 2) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ | 5,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 201 ลำดับที่ 4) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ำดื่ม ฯลฯ | 5,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 202 ลำดับที่ 7) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผงปิดประกาศ ฟิล์ม อัดขยายรูป เป็นต้น | 15,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 202 ลำดับที่ 6) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม หมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ เป็นต้น | 20,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.4 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 209 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 50,000 | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 209 ลำดับที่ 2) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ | 30,000 | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 210 ลำดับที่ 4) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ถังขยะ ถุงขยะ ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ำดื่ม ฯลฯ | 170,000 | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 213 ลำดับที่ 11) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย และวัสดุก่อสร้างสำเร็จรูปอื่นๆ ฯลฯ | 5,000 | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 210 ลำดับที่ 5) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ | 70,000 | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 210 ลำดับที่ 6) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ | 450,000 | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 211 ลำดับที่ 7) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีสำหรับเติมในเครื่องพ่นหมอกควัน น้ำยาต่างๆ ยาสามัญประจำบ้าน ยาเวชภัณฑ์ ฯลฯ | 150,000 | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 126,000 | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 213 ลำดับที่ 12) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผงปิดประกาศ ฟิล์ม อัดขยายรูป เป็นต้น | 10,000 | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 211 ลำดับที่ 8) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เช่น ถุงมือ หน้ากาก รองเท้าบูท ฯลฯ | 20,000 | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 212 ลำดับที่ 9) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม หมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ เป็นต้น | 50,000 | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 218 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ | 20,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 219 ลำดับที่ 4) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผงป้าย แผงปิดประกาศ ฟิล์ม อัดขยายรูป เป็นต้น | 10,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 219 ลำดับที่ 3) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม หมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ เป็นต้น | 30,000 | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 220 ลำดับที่ 2) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 50,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่าง (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 220 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่าง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 50,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 221 ลำดับที่ 3) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ | 30,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 221 ลำดับที่ 4) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ โคมไฟ เป็นต้น | 200,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 222 ลำดับที่ 5) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ำดื่ม ฯลฯ | 3,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 225 ลำดับที่ 14) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย และวัสดุก่อสร้างสำเร็จรูปอื่นๆ ฯลฯ | 500,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 222 ลำดับที่ 6) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ | 40,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 222 ลำดับที่ 7) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ | 400,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 223 ลำดับที่ 8) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง | 5,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 225 ลำดับที่ 15) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผงปิดประกาศ ฟิล์ม อัดขยายรูป เป็นต้น | 3,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 224 ลำดับที่ 11) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เช่น ถุงมือ หน้ากาก รองเท้าบูท ฯลฯ | 2,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 223 ลำดับที่ 10) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม หมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ เป็นต้น | 30,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | จัดซื้อวัสดุอื่น (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 225 ลำดับที่ 13) | - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น เครื่องมือช่างต่างๆ | 10,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.7 แผนงานการพาณิชย์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 234 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 10,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานกิจการประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 234 ลำดับที่ 2) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ | 3,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานกิจการประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 234 ลำดับที่ 3) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ โคมไฟ เป็นต้น | 15,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานกิจการประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 235 ลำดับที่ 4) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ำดื่ม ฯลฯ | 2,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานกิจการประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 238 ลำดับที่ 13) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในระบบประปา เช่น ประตูน้ำ ท่อ ข้องอ น็อต ฯลฯ | 150,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานกิจการประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 235 ลำดับที่ 5) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ | 15,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานกิจการประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 235 ลำดับที่ 6) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ | 45,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานกิจการประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 236 ลำดับที่ 7) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีต่างๆ เช่น คลอรีน สารส้ม ปูนขาว เป็นต้น | 80,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานกิจการประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 238 ลำดับที่ 14) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผงปิดประกาศ ฟิล์ม อัดขยายรูป เป็นต้น | 2,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานกิจการประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 237 ลำดับที่ 10) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เช่น ถุงมือ หน้ากาก รองเท้าบูธ ฯลฯ | 3,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานกิจการประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | จัดซื้อวัสดุอื่น (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 238 ลำดับที่ 12) | - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น เครื่องมือช่างต่างๆ | 40,000 | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานกิจการประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |